SCOUTHUB RÉGION

MASTER PRODUCT & SYSTEM SPECIFICATION

Plateforme numérique régionale du scoutisme

De Projects & Impact vers un Scout Operating System interopérable

Spécification produit • architecture • flows • RBAC • données • sécurité • roadmap • handoff Codex

Version 1.0 — 25 juillet 2026

Document de conception. Les règles institutionnelles non encore adoptées doivent rester configurables et être validées avant mise en production avec de vraies données.

# Comment utiliser ce document

Pour le développement : copiez la version Markdown dans docs/MASTER_SPEC.md et faites-la lire par Codex avant toute tâche. Pour la gouvernance : utilisez la version Word comme document de cadrage avec le Commissariat.

La recommandation centrale est de démarrer avec un monolithe modulaire et un wedge produit Projects & Impact. Le système reste préparé à l’expansion, mais la V1 n’essaie pas de digitaliser toute l’organisation simultanément.

Point de vigilance : le site des Scouts du Sénégal présente déjà SIGERAS comme système national de gestion administrative. Le module Membership/Administration de ScoutHub doit donc être précédé d’un audit et d’une décision d’interopérabilité.

# Sommaire

0. Résumé exécutif

1. Contexte, opportunité et positionnement

2. Vision produit, principes et métrique North Star

3. Périmètre fonctionnel global

4. Personas et Jobs To Be Done

5. Modèle d’organisation et de périmètre

6. Modèle d’accès : RBAC + scopes + règles contextuelles

7. Classification des données

8. Module MVP — Projects & Impact

9. Workflows détaillés

9.1 Flow A — Onboarding d’un responsable adulte

9.2 Flow B — Création d’un groupe/unité

9.3 Flow C — Nouveau projet standard

9.4 Flow D — Projet déjà réalisé

9.5 Flow E — Validation régionale

9.6 Flow F — Evidence upload faible bande passante

9.7 Flow G — Suivi reboisement

9.8 Flow H — Publication publique

9.9 Flow I — Soumission Scouts for SDGs

9.10 Flow J — Import initial de membres (phase 2)

9.11 Flow K — Liste nominative (phase 2)

9.12 Flow L — Assurance (phase 2)

9.13 Flow M — Événement (phase 3)

9.14 Flow N — Partenaire

9.15 Flow O — Demande d’accès aux données / correction / suppression

9.16 Flow P — Offboarding d’un responsable

10. Machines à états

11. Architecture de l’information et écrans

12. Notifications et tâches

13. Recherche, filtres et registre

14. Modèle de données conceptuel

15. Relations essentielles — ERD simplifié

16. Architecture technique recommandée

17. Authentification et identité

18. Autorisation — moteur de policy

19. Sécurité applicative

20. Protection des données et Safe from Harm

21. Accessibilité, langue et connectivité

22. Documents et génération

23. Analytics et qualité des données

24. Intégrations et stratégie SIGERAS

25. Performance et exigences non fonctionnelles

26. Observabilité

27. Environnements et déploiement

28. Stratégie de tests

29. Roadmap produit

30. Backlog MVP détaillé

31. Critères d’acceptation end-to-end MVP

32. Architecture Decision Records (ADR) initiaux

33. Risques projet

34. Usage de l’IA dans le produit

35. Design system

36. Conventions API et code

37. Stratégie de migration données

38. Gouvernance fonctionnelle

39. Plan pilote

40. Plan de développement avec Codex

41. AGENTS.md recommandé

ScoutHub Coding Rules

42. Première semaine de construction — plan concret

43. Décisions à obtenir du Commissariat avant production réelle

44. Contre-exemples — ce qu’il faut éviter

45. Vision cible 2030

46. Références et normes de conception

47. Checklist « Ready to Code »

48. Conclusion — ordre recommandé

# 0. Résumé exécutif

ScoutHub Région est une plateforme numérique conçue pour devenir progressivement le socle opérationnel régional du scoutisme. Le premier produit livrable n’est pas un ERP complet : c’est un module Projects & Impact centré sur la gestion de projets communautaires, Scouts for SDGs, preuves, validations, publication et suivi d’impact. Cette première brique crée les fondations réutilisables — identité, organisations, rôles, documents, audit, notifications, reporting — qui permettront ensuite d’ajouter membres, listes nominatives, assurance, événements, Programme des Jeunes, formations, partenaires et autres processus administratifs.

La plateforme possède trois faces :

1. Console interne — espace sécurisé des responsables, groupes, districts et région ;

2. Portail public — vitrine des réalisations, statistiques d’impact et opportunités de partenariat ;

3. Couche d’intégration — coexistence avec les outils nationaux et mondiaux, notamment SIGERAS, Scouts for SDGs, ScoutPass et les outils OMMS.

## 0.1 Décision stratégique principale

Le projet ne doit pas chercher à remplacer immédiatement les systèmes existants. Le site des Scouts du Sénégal présente déjà SIGERAS comme système de gestion administrative destiné à la centralisation des données et au suivi des activités nationales. World Scouting dispose également de ScoutPass, Scouts for SDGs et du NSO Data Portal. ScoutHub doit donc être conçu comme une couche opérationnelle locale interopérable, avec possibilité de migration ou d’intégration ultérieure après accord institutionnel.

## 0.2 Wedge product

Le point d’entrée recommandé est :

Projects & Impact → Scouts for SDGs → registre régional → validation → impact → vitrine publique.

Pourquoi ? Parce que :

• le problème est concret et immédiat ;

• les workflows sont déjà documentés ;

• les utilisateurs sont identifiables ;

• la région dispose déjà d’un premier cas réel ;

• la valeur est visible sans attendre une base complète de membres ;

• ce module oblige à créer les bons fondements techniques réutilisables.

## 0.3 Anti-objectif

Ne pas lancer en V1 : comptabilité complète, paiement des cotisations, gestion médicale, dossier Safe from Harm détaillé, messagerie sociale, e-learning complet, microservices, blockchain, moteur de badges propriétaire, application mobile native.

# 1. Contexte, opportunité et positionnement

Schéma de référence — ScoutHub Région v1.0

## 1.1 Problème actuel

Dans une organisation distribuée, les informations peuvent être dispersées dans :

• WhatsApp ;

• Google Drive personnel ;

• fichiers Word ;

• feuilles Excel ;

• formulaires papier ;

• téléphones des responsables ;

• e-mails ;

• plateformes mondiales distinctes.

Les conséquences classiques sont :

• ressaisie des mêmes informations ;

• versions contradictoires ;

• absence de statut clair ;

• validation difficile à retracer ;

• perte de mémoire lors des changements de mandat ;

• statistiques approximatives ;

• faible capacité à démontrer l’impact à un partenaire ;

• difficulté pour un nouveau responsable de reprendre les dossiers ;

• risque accru sur les données des mineurs.

## 1.2 Opportunité

ScoutHub peut produire cinq transformations :

### A. Administration par workflow

Un processus possède un statut, un responsable, des échéances et un historique.

### B. Données structurées

Les mêmes données alimentent documents, tableaux de bord, listes, rapports et portail public.

### C. Mémoire institutionnelle

Les données appartiennent à l’organisation, non au téléphone ou au compte personnel d’un responsable.

### D. Pilotage

La région peut répondre rapidement : combien de groupes actifs ? quels projets ? quelles heures de service ? quels dossiers bloqués ? quelles localités touchées ?

### E. Valorisation

Les réalisations validées deviennent visibles sous forme de portfolio public, avec indicateurs crédibles et possibilité d’intéresser des partenaires.

## 1.3 Positionnement par rapport aux outils existants

### SIGERAS — niveau national

Le site des Scouts du Sénégal présente SIGERAS comme un système de gestion administrative pour centraliser les données et suivre les activités nationales. Conséquence : avant toute extension ScoutHub vers la gestion nationale des membres, l’équipe doit réaliser un audit fonctionnel de SIGERAS et définir : coexistence, intégration, import/export, extension ou éventuelle convergence.

### Scouts for SDGs — niveau mondial

ScoutHub ne remplace pas la plateforme officielle. Il :

• prépare le parcours ;

• structure les preuves ;

• suit les exigences ;

• génère le dossier de publication ;

• conserve le lien et le statut externe ;

• aide le groupe à suivre les corrections.

### ScoutPass — badges et parcours mondiaux

ScoutPass propose des badges numériques, des parcours éducatifs et des outils de troupe. ScoutHub doit donc éviter de créer un portefeuille mondial concurrent. Il peut suivre localement l’état d’un badge, conserver une référence externe et préparer une future intégration officielle.

### NSO Data Portal / World Scouting Directory

Ces outils servent à l’information institutionnelle et au reporting des OSN. ScoutHub peut à terme produire des agrégats/exportations facilitant le reporting national, sans tenter d’accéder ou d’écrire dans ces systèmes sans API et autorisation officielles.

## 1.4 Principe d’interopérabilité

Toute intégration externe suit quatre niveaux :

1. Lien/deep-link — rediriger vers l’outil officiel ;

2. Export/import — CSV, XLSX, PDF, JSON si permis ;

3. Synchronisation assistée — utilisateur confirme les données à transférer ;

4. API officielle — uniquement lorsqu’une API documentée et une autorisation existent.

Interdit : scraping d’un espace authentifié, contournement d’API, stockage de mots de passe Scout.org, automatisation non autorisée d’attribution de badges.

# 2. Vision produit, principes et métrique North Star

## 2.1 Vision à 3 horizons

### Horizon 1 — Projects & Impact

Créer, valider, documenter, publier et suivre les projets.

### Horizon 2 — Operations

Registre organisationnel, membres, listes nominatives, assurance, documents, événements, formations.

### Horizon 3 — Digital Scout Region

Programme des Jeunes, progression, partenaires, reporting stratégique, intégrations nationales/mondiales, réplication multi-région.

## 2.2 Principes produit

1. Mobile first, faible bande passante.

2. Une donnée saisie une fois, réutilisée partout.

3. Le groupe reste propriétaire de son travail ; la région accompagne et contrôle.

4. Aucune donnée personnelle n’est publique par défaut.

5. Les mineurs n’ont pas besoin d’un compte pour exister dans le système.

6. Les permissions dépendent du rôle ET du périmètre organisationnel.

7. Tout changement important est auditable.

8. Les états métier sont explicites.

9. Les intégrations externes sont des adaptateurs remplaçables.

10. Le système doit pouvoir fonctionner pour une région sans empêcher un déploiement national.

11. Le portail public ne lit jamais directement des données privées non filtrées.

12. Les documents générés proviennent des données structurées, pas de doubles saisies.

13. L’IA assiste ; elle ne valide pas les décisions institutionnelles.

## 2.3 North Star Metric

Nombre de processus régionaux terminés de bout en bout sans ressaisie externe.

Pour le MVP :

nombre de projets passés de création → validation → exécution → rapport → publication/valorisation → suivi d’impact dans ScoutHub.

## 2.4 KPIs de lancement

• ≥ 80 % des nouveaux projets pilotes créés dans ScoutHub ;

• ≥ 70 % des dossiers complets sans échange de pièces par WhatsApp ;

• temps médian de validation régionale ;

• % de projets avec au moins un indicateur post-projet ;

• % de dossiers retournés pour pièces manquantes ;

• taux d’utilisateurs actifs mensuels parmi les chefs pilotes ;

• nombre de rapports générés automatiquement ;

• taux d’erreurs dans les statistiques ;

• taux de survie/retenue/impact selon type de projet ;

• zéro exposition publique non autorisée de données de mineurs.

# 3. Périmètre fonctionnel global

## 3.1 Modules de plateforme

### Core Platform

• identité et authentification ;

• organisations hiérarchiques ;

• rôles et permissions ;

• audit ;

• notifications ;

• documents et médias ;

• recherche ;

• préférences ;

• internationalisation ;

• feature flags.

### Projects & Impact — MVP

• banque de modèles ;

• création de projet ;

• Scouts for SDGs ;

• ODD ;

• parcours éducatif ;

• preuves ;

• participants ;

• heures de service ;

• indicateurs ;

• validations ;

• rapport ;

• publication ;

• suivi d’impact ;

• portfolio public.

### Membership — phase 2

• personnes ;

• adhésions ;

• unités ;

• responsables ;

• mandats ;

• import ;

• listes nominatives ;

• statistiques.

### Administration — phase 2/3

• assurance ;

• dossiers annuels ;

• documents générés ;

• demandes administratives ;

• échéances.

### Events — phase 3

• événements ;

• inscriptions ;

• quotas ;

• présence ;

• documents ;

• export logistique.

### Youth Programme — phase 3/4

• progression ;

• badges locaux ;

• challenges ;

• compétences ;

• historique ;

• liens ScoutPass.

### Training & Adults in Scouting — phase 4

• qualifications ;

• formations ;

• parcours ;

• habilitations ;

• expirations.

### Partnerships — phase 4

• organisations partenaires ;

• contacts ;

• opportunités ;

• projets ouverts à partenariat ;

• reporting partenaire.

### Finance — phase tardive

• budgets de projet ;

• contributions ;

• justificatifs ;

• export comptable ;

• pas de comptabilité générale avant décision institutionnelle.

## 3.2 Matrice MVP / plus tard

| Fonction | MVP | Phase suivante | Plus tard |
| --- | --- | --- | --- |
| Organisations | Oui | Enrichir | Multi-OSN |
| Adultes utilisateurs | Oui | Oui | Oui |
| Mineurs comme fiches minimales | Optionnel | Oui | Oui |
| Projects & Impact | Oui | Oui | Oui |
| Scouts for SDGs | Oui | Oui | Intégration officielle si possible |
| Portail public | Oui, minimal | Oui | Personnalisation avancée |
| Listes nominatives | Non | Oui | Oui |
| Assurance | Non | Oui | Oui |
| Événements | Non | Oui | Oui |
| Programme des Jeunes complet | Non | Partiel | Oui |
| ScoutPass | Lien/statut | Sync si autorisée | API officielle |
| Paiement | Non | Étude | Selon politique |
| Incident safeguarding détaillé | Non | Système séparé | Seulement si gouvernance forte |

# 4. Personas et Jobs To Be Done

## 4.1 Visiteur public

Profil : parent, ancien scout, citoyen, média. Besoin : comprendre la région, voir des réalisations crédibles, trouver un contact. Accès : public uniquement. JTBD : « Quand je découvre cette région scoute, je veux voir ce qu’elle fait réellement afin de décider si je lui fais confiance ou si je souhaite la rejoindre/soutenir. »

## 4.2 Partenaire / bailleur potentiel

Profil : mairie, entreprise, ONG, fondation, service technique. Besoin : portfolio, chiffres vérifiables, projets ouverts à partenariat, rapport d’impact. Accès : public + éventuellement espace partenaire sur invitation. JTBD : « Je veux évaluer rapidement la crédibilité et l’impact de la région avant de financer ou de collaborer. »

## 4.3 Jeune scout

Profil : membre participant aux activités et projets. Besoin : comprendre son parcours, déposer certaines réflexions/preuves si son âge et la politique le permettent. Accès : aucun compte requis en MVP ; compte optionnel plus tard selon politique nationale, consentement et âge. JTBD : « Je veux voir ce qu’il me reste à accomplir et conserver la trace de mes réalisations. »

## 4.4 Parent / tuteur

Profil : représentant légal d’un mineur. Besoin : consentements, informations administratives limitées, autorisations futures. Accès : seulement aux mineurs explicitement liés. JTBD : « Je veux comprendre quelles données sont utilisées et donner ou retirer les autorisations nécessaires. »

## 4.5 Chef d’unité

Profil : responsable pédagogique de proximité. Besoin : gérer projets, participants, activités, preuves, progression. Périmètre : son unité. JTBD : « Je veux conduire un projet conforme sans chercher dix documents différents. »

## 4.6 Chef de projet / référent Scouts for SDGs

Profil : responsable désigné d’un projet. Besoin : construire le dossier, assigner tâches, suivre preuves, répondre aux retours. Périmètre : projets assignés. JTBD : « Je veux savoir exactement ce qui manque pour que le projet soit validable et publiable. »

## 4.7 Chef de groupe / administrateur de groupe

Profil : responsable local. Besoin : visibilité sur unités, membres, projets, documents et statistiques du groupe. Périmètre : groupe et unités descendantes. JTBD : « Je veux piloter mon groupe sans reconstruire des listes à chaque demande régionale. »

## 4.8 Commissaire de district

Profil : encadrement intermédiaire si applicable. Besoin : suivre les groupes du district, détecter retards et besoins. Périmètre : district. JTBD : « Je veux savoir quels groupes ont besoin d’accompagnement et quels dossiers sont bloqués. »

## 4.9 Commissaire régional Programme des Jeunes / reviewer

Profil : responsable de cohérence éducative et Scouts for SDGs. Besoin : file de validation, commentaires, conformité challenge, indicateurs, suivi. Périmètre : région. JTBD : « Je veux contrôler la qualité pédagogique et aider les groupes à atteindre une reconnaissance sans traiter les dossiers dans WhatsApp. »

## 4.10 Secrétaire / administrateur régional

Profil : administration. Besoin : organisations, mandats, documents, exports, listes, assurance à terme. Périmètre : région. JTBD : « Je veux disposer d’une base propre pour générer les documents administratifs. »

## 4.11 Responsable communication

Profil : communication régionale. Besoin : consulter uniquement les projets autorisés à la communication, sélectionner médias consentis, rédiger publication. Périmètre : contenu publiable régional. JTBD : « Je veux valoriser les réalisations sans exposer des données personnelles ou utiliser une photo non autorisée. »

## 4.12 Responsable données / protection des données

Profil : personne désignée pour gouvernance des données. Besoin : inventaire, demandes d’accès/suppression, consentements, rétention, export d’audit. Périmètre : métadonnées nécessaires, pas accès automatique au contenu de safeguarding hautement confidentiel. JTBD : « Je veux savoir quelles données existent, pourquoi elles existent et qui y a accédé. »

## 4.13 Responsable Safe from Harm

Profil : personne habilitée. Besoin : vérifier conformité d’une activité et traiter, dans un système séparé ou cloisonné, les signalements sensibles. Périmètre : strictement minimal. Règle : le MVP ne stocke pas de dossier détaillé de signalement ; il peut enregistrer uniquement un statut de conformité et un identifiant externe restreint.

## 4.14 Observateur national

Profil : responsable national autorisé. Besoin : consulter les données agrégées, projets, méthodes, exports ; préparer intégration avec SIGERAS. Accès : lecture ou validation ciblée selon mandat.

## 4.15 Administrateur plateforme

Profil : équipe technique. Besoin : opérer l’application sans disposer d’un accès métier illimité. Règle : le rôle technique ne doit pas donner automatiquement lecture des données P3/P4. Utiliser accès d’assistance temporaire, journalisé et approuvé.

# 5. Modèle d’organisation et de périmètre

Schéma de référence — ScoutHub Région v1.0

## 5.1 Arbre organisationnel

OSN / Association nationale └── Région ├── District │ ├── Groupe │ │ ├── Unité Louveteaux │ │ ├── Unité Éclaireurs │ │ └── Unité Routiers │ └── Groupe... └── Groupe directement rattaché si structure locale différente

Le modèle doit permettre de désactiver certains niveaux. Ne pas coder « district obligatoire ».

## 5.2 Organisation générique

Entité Organization :

• id UUID ;

• tenant_id / nso_id ;

• parent_id nullable ;

• type : NSO, REGION, DISTRICT, GROUP, UNIT, TEAM ;

• name ;

• code ;

• status ;

• path matérialisé ;

• localisation générique ;

• période d’activité ;

• métadonnées contrôlées.

## 5.3 Principe multi-tenant

Même si le pilote ne concerne qu’une région, toutes les tables métier doivent être rattachables à une racine tenant_id. Cela permettra :

• plusieurs régions ;

• un environnement national ;

• des séparations fortes entre OSN si un jour le produit est réutilisé ailleurs.

Ne pas créer une base par groupe en V1.

# 6. Modèle d’accès : RBAC + scopes + règles contextuelles

## 6.1 Pourquoi RBAC seul ne suffit pas

Un rôle « Chef de groupe » n’a de sens qu’avec un périmètre. Deux chefs de groupe ont les mêmes permissions mais sur des arbres différents. Le système utilise donc :

Permission + rôle + scope organisationnel + relation à la ressource + classification de donnée.

## 6.2 Format des permissions

Exemples :

• project.create

• project.read

• project.update

• project.submit

• project.review

• project.publish_public

• member.read

• member.update

• document.generate

• analytics.read

• role.assign

• consent.manage

• audit.read

## 6.3 Scopes

• OWN — ressources créées/assignées ;

• UNIT ;

• GROUP ;

• DISTRICT ;

• REGION ;

• NATIONAL ;

• GLOBAL_TECH — uniquement métadonnées techniques contrôlées.

## 6.4 Rôles de base

| Rôle | Scope typique | Écriture | Validation | Données personnelles | Publication |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Public | Public | Non | Non | Non | Non |
| Partner Viewer | Projets partagés | Non | Non | Non | Non |
| Project Contributor | Projet | Oui limitée | Non | Participants minimaux | Non |
| Unit Leader | Unité | Oui | Interne unité | Oui nécessaire | Non |
| Group Admin | Groupe | Oui | Pré-validation | Oui groupe | Soumission |
| District Reviewer | District | Commentaires | Oui si configuré | Limitée | Non |
| Regional Programme Reviewer | Région | Commentaires | Oui | Limitée | Prépare publication |
| Regional Admin | Région | Oui | Administration | Oui selon besoin | Non par défaut |
| Regional Comms | Région | Contenu public | Non | Seulement données approuvées | Oui |
| Data Officer | Région | Gouvernance | Non | Métadonnées/DSR | Non |
| National Observer | Région(s) partagées | Non | Optionnel | Agrégée | Non |
| Platform Admin | Technique | Technique | Non | Pas par défaut | Non |

## 6.5 Règles contextuelles critiques

• Un chef de projet ne peut ajouter un participant d’un autre groupe sans autorisation.

• Un reviewer ne valide pas son propre projet lorsqu’un second niveau de contrôle est activé.

• Une publication publique nécessite public_visibility = approved.

• Une photo de mineur nécessite un état de média compatible avec la politique de consentement.

• Une suppression de personne doit respecter rétention légale/institutionnelle et anonymiser ce qui doit rester statistique.

• Un rôle expire automatiquement à la fin d’un mandat si une date de fin existe.

• Un compte suspendu ne conserve aucune session active.

## 6.6 Séparation des devoirs

Pour les opérations sensibles :

• demandeur ≠ approbateur ;

• administrateur plateforme ≠ administrateur métier ;

• communication ≠ propriétaire du consentement ;

• suppression massive ≠ action mono-utilisateur sans confirmation renforcée.

# 7. Classification des données

| Niveau | Description | Exemples | Public ? | Cache local ? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | Public | titre projet, résultats publiés | Oui | Oui |
| P1 | Interne | statut projet, commentaires non sensibles | Non | Oui contrôlé |
| P2 | Personnel | nom adulte, e-mail, fonction | Non | Limité |
| P3 | Mineur/confidentiel | date naissance, contacts, pièces | Non | Non par défaut |
| P4 | Très restreint | safeguarding, informations médicales, secrets, finance sensible | Jamais | Jamais |

Règle : chaque champ ou ressource sensible possède une classification et une politique de rétention.

# 8. Module MVP — Projects & Impact

## 8.1 Objet

Permettre à un groupe de gérer un projet de service communautaire depuis l’idée jusqu’au suivi d’impact, avec une option Scouts for SDGs/challenge.

## 8.2 Fiche projet

Champs principaux :

• titre ;

• slug interne ;

• organisation porteuse ;

• unité(s) ;

• chef de projet ;

• description courte ;

• problème communautaire ;

• diagnostic ;

• bénéficiaires ;

• localité / coordonnées approximatives ou précises selon politique ;

• dates prévues/réelles ;

• objectifs ;

• résultats attendus ;

• ODD ;

• initiative/challenge ;

• budget résumé ;

• partenaires ;

• risques ;

• plan Safe from Harm ;

• indicateurs ;

• plan de preuve ;

• statut ;

• visibilité ;

• échéances de suivi.

## 8.3 Templates

Un projet peut partir :

• d’un projet vide ;

• d’un template régional ;

• d’un challenge Scouts for SDGs ;

• d’un projet antérieur réutilisable ;

• d’un import.

Exemples de templates :

• reboisement ;

• collecte/tri plastique ;

• dialogue pour la paix ;

• projet innovation ;

• activité solaire ;

• action nutrition ;

• patrimoine.

## 8.4 Challenges Scouts for SDGs

Entités configurables :

• initiative ;

• challenge ;

• version de référentiel ;

• âge recommandé ;

• exigences ;

• activités ;

• type de preuve ;

• règle de complétion ;

• lien officiel ;

• statut actif/archivé.

Important : les exigences doivent être versionnées. Un projet lancé selon une version donnée conserve cette version même si le référentiel est mis à jour.

## 8.5 Parcours éducatif

Pour chaque participant ou équipe :

• auto-évaluation si requise ;

• activités choisies ;

• dates ;

• réflexion ;

• preuve ;

• validation du responsable adulte ;

• progression calculée ;

• éléments manquants.

Le système doit pouvoir gérer :

• parcours individuel ;

• activités réalisées en groupe avec validation individuelle ;

• exigences communes au projet ;

• exigences spécifiques au challenge.

## 8.6 Preuves

Types :

• photo ;

• vidéo/lien ;

• document ;

• attestation ;

• liste de présence ;

• mesure ;

• localisation ;

• témoignage ;

• production du jeune ;

• facture/reçu ;

• capture externe.

Métadonnées :

• auteur ;

• date ;

• type ;

• description ;

• classification ;

• consentement média ;

• hash du fichier ;

• taille ;

• projet ;

• exigence liée ;

• validation.

## 8.7 Heures de service

Modes :

• saisie individuelle ;

• saisie en lot ;

• calcul activité × participants ;

• import depuis présence.

Le calcul doit garder la formule et la source, pas seulement le total.

Exemple : 32 participants × 4 h = 128 heures de service.

Un reviewer peut corriger ou demander justification.

## 8.8 Indicateurs

Chaque indicateur possède :

• définition ;

• unité ;

• baseline ;

• cible ;

• source de mesure ;

• fréquence ;

• responsable ;

• observations temporelles.

Exemple reboisement :

• trees_planted = 350 ;

• trees_alive_6m = 294 ;

• survival_rate_6m = 84%.

## 8.9 Rapport automatique

Le système génère un rapport DOCX/PDF depuis les données :

• résumé ;

• contexte ;

• objectifs ;

• activités ;

• participants agrégés ;

• résultats ;

• indicateurs ;

• dépenses résumées ;

• difficultés ;

• apprentissages ;

• photos approuvées ;

• suivi ;

• annexes.

Le rapport doit garder une version snapshot : un rapport validé ne change pas silencieusement si les données du projet évoluent.

## 8.10 Publication publique

Un projet peut être :

• privé ;

• interne ;

• partage par lien ;

• public après validation.

La page publique n’utilise qu’un PublicProjectView dénormalisé/filtré :

• pas de noms de mineurs ;

• pas de contacts ;

• pas de pièces internes ;

• pas de coordonnées sensibles ;

• médias approuvés uniquement ;

• chiffres validés.

## 8.11 Publication Scouts for SDGs

ScoutHub prépare :

• titre ;

• résumé ;

• récit ;

• dates ;

• ODD ;

• heures ;

• photos conformes ;

• données du challenge ;

• checklist de soumission.

Statuts externes :

• NOT_READY ;

• READY_TO_SUBMIT ;

• SUBMITTED_EXTERNALLY ;

• CHANGES_REQUESTED ;

• APPROVED_EXTERNALLY ;

• ARCHIVED_EXTERNALLY.

Le lien de publication et la date sont enregistrés manuellement en MVP.

## 8.12 Badge tracking

Entité RecognitionRecord :

• challenge ;

• participant ;

• statut local ;

• preuve d’accomplissement ;

• badge numérique externe : inconnu / demandé / obtenu ;

• badge physique : non applicable / à confirmer / demandé / attribué ;

• URL ScoutPass éventuelle ;

• validateur local ;

• date.

Le système ne “décerne” pas un badge OMMS. Il suit la reconnaissance et peut gérer un badge régional uniquement si une politique officielle le prévoit.

# 9. Workflows détaillés

Schéma de référence — ScoutHub Région v1.0

# 9.1 Flow A — Onboarding d’un responsable adulte

Invitation par un admin autorisé → e-mail / lien à usage unique → création ou liaison de compte → vérification e-mail → MFA recommandé / obligatoire selon rôle → acceptation conditions & politique données → association à Person → rôle + scope + dates de mandat → tableau de bord correspondant

### Règles

• aucune auto-inscription donnant un rôle d’administration ;

• un rôle élevé nécessite invitation ;

• les invitations expirent ;

• un changement de fonction crée un nouvel RoleAssignment, il ne réécrit pas l’historique ;

• fin de mandat → permissions expirées automatiquement.

### Critères d’acceptation

• un invité ne peut rejoindre qu’une organisation autorisée ;

• le token ne fonctionne qu’une fois ;

• le journal conserve l’inviteur, la date et le rôle accordé ;

• les sessions anciennes sont invalidées lors d’une suspension.

# 9.2 Flow B — Création d’un groupe/unité

Regional Admin → crée organisation → choisit type et parent → code unique → nomme responsable → renseigne métadonnées minimales → statut DRAFT → validation administrative → ACTIVE

Le modèle permet l’import depuis SIGERAS ou un fichier contrôlé.

# 9.3 Flow C — Nouveau projet standard

Chef / Project Manager → Nouveau projet → choisir organisation et template → titre + problème + localité → choisir ODD / challenge éventuel → système charge checklist → compléter diagnostic → objectifs + indicateurs + plan de preuves → participants / partenaires → risques + SfH → auto-contrôle → SUBMIT_FOR_REVIEW → reviewer régional ├─ REQUEST_CHANGES → retour avec commentaires └─ APPROVE → READY_FOR_EXECUTION → exécution + preuves + heures → PROJECT_COMPLETED → rapport + réflexion + indicateurs → SUBMIT_FINAL_REVIEW → reviewer ├─ REQUEST_CHANGES └─ APPROVE_FINAL → préparer publication externe / publique → suivi post-projet → CLOSED

# 9.4 Flow D — Projet déjà réalisé

Créer projet → mode ALREADY_COMPLETED → saisir faits historiques → preuves existantes → audit de correspondance challenge → système classe exigences : PROUVÉ / À COMPLÉTER / NON APPLICABLE → projet peut être publiable même si challenge incomplet → si badge visé : compléter activités / phase 2 → évaluation → publication / reconnaissance

Le système doit empêcher de marquer une exigence « réalisée » sans date et justification.

# 9.5 Flow E — Validation régionale

Reviewer voit une file :

• dossiers nouveaux ;

• dossiers retournés ;

• délais ;

• risque ;

• challenge ;

• groupe.

Actions :

• commenter un champ ;

• commenter globalement ;

• demander pièce ;

• marquer un critère ;

• approuver ;

• rejeter avec motif ;

• transférer à un second reviewer.

Chaque décision crée un ApprovalDecision immuable.

# 9.6 Flow F — Evidence upload faible bande passante

Utilisateur sélectionne photo → compression côté client si image → suppression EXIF sensible par défaut → affichage taille → upload multipart/résumable → antivirus / validation MIME côté serveur → hash → stockage objet privé → miniature → choix : preuve interne / média candidat public → si public : workflow consentement/communication

Offline : permettre de préparer un brouillon et une file d’upload, mais ne pas conserver P3/P4 durablement hors ligne.

# 9.7 Flow G — Suivi reboisement

Projet validé → système crée échéances J+30 / M3 / M6 / M12 → notification responsable → formulaire observation → vivants / morts / remplacés → photos → calcul taux de survie → graphe temporel → si taux sous seuil : alerte / action corrective → mise à jour page publique après validation

# 9.8 Flow H — Publication publique

Projet final validé → communication reçoit "Ready for public review" → sélection médias approuvés → résumé public généré/proposé → vérification données sensibles → Preview → Publish → page versionnée

Un retrait de consentement média doit permettre de retirer le média du public sans effacer nécessairement la preuve interne si la politique de conservation l’autorise.

# 9.9 Flow I — Soumission Scouts for SDGs

Projet final validé → checklist externe → générer paquet de soumission → ouvrir sdgs.scout.org → utilisateur soumet manuellement → saisir URL/date/statut dans ScoutHub → si corrections : créer tâche → resoumettre → approuvé : enregistrer lien → déclencher suivi reconnaissance

# 9.10 Flow J — Import initial de membres (phase 2)

Admin choisit source : SIGERAS export / CSV standard → upload → mapping colonnes → validation format → détection doublons → preview → erreurs à corriger → import transactionnel → rapport d’import → audit

Aucune importation de masse ne doit s’exécuter sans preview et possibilité de rollback logique.

# 9.11 Flow K — Liste nominative (phase 2)

Chef groupe → Documents → Liste nominative → période / unité / statut membre → preview → données manquantes signalées → générer PDF/XLSX/DOCX → numéro de document + date → snapshot archivé

# 9.12 Flow L — Assurance (phase 2)

Chef groupe → nouvelle campagne/demande assurance → sélectionner membres éligibles → validation complétude → pièces requises → soumettre → régional : conforme / retour → transmis au niveau compétent → assurer / rejet / correction → statut individuel + collectif → export liste

Le module doit rester adaptable aux règles réelles de l’assureur et de l’OSN.

# 9.13 Flow M — Événement (phase 3)

Créer événement → capacité / branches / quotas → ouvrir inscriptions → groupe sélectionne membres existants → vérifications → inscription → validation → check-in / présence → statistiques → attestations / rapport

Objectif : ne jamais ressaisir identité et groupe d’un membre déjà enregistré.

# 9.14 Flow N — Partenaire

Visiteur voit projet ouvert → "Proposer un partenariat" → formulaire public minimal → anti-spam → création Lead → regional partnerships reviewer → qualification → échange hors plateforme ou espace invité → rattachement au projet → historique contribution

Ne pas publier le budget détaillé ou les contacts internes par défaut.

# 9.15 Flow O — Demande d’accès aux données / correction / suppression

Demande reçue → vérifier identité du demandeur → classifier demande → geler destruction automatique si nécessaire → rechercher données concernées → exporter/corriger/anonymiser selon politique → approbation Data Officer → réponse → audit

# 9.16 Flow P — Offboarding d’un responsable

Fin de mandat / départ → désactiver RoleAssignment → réassigner dossiers ouverts → retirer groupes de notification → révoquer sessions → conserver historique d’actions → compte personnel peut rester avec accès minimal si politique le permet

# 10. Machines à états

## 10.1 Projet

DRAFT → READY_FOR_REVIEW → IN_REVIEW → CHANGES_REQUESTED ↔ READY_FOR_REVIEW → APPROVED_FOR_EXECUTION → IN_EXECUTION → EXECUTION_COMPLETED → FINAL_REVIEW → FINAL_CHANGES_REQUESTED ↔ FINAL_REVIEW → VALIDATED → READY_FOR_PUBLICATION → PUBLISHED / EXTERNAL_SUBMITTED → MONITORING → CLOSED Branches : CANCELLED, REJECTED, ARCHIVED

Transitions contrôlées par permission. Pas de modification directe du status depuis un formulaire générique.

## 10.2 Projet public

PRIVATE → INTERNAL → REVIEW_PUBLIC → PUBLIC → UNPUBLISHED → ARCHIVED

## 10.3 Approbation

PENDING → APPROVED | CHANGES_REQUESTED | REJECTED | CANCELLED

## 10.4 Assurance

DRAFT → SUBMITTED → NEEDS_CORRECTION → VERIFIED → TRANSMITTED → INSURED | REJECTED | EXPIRED

## 10.5 Compte

INVITED → ACTIVE → SUSPENDED → DISABLED → ANONYMIZED.

# 11. Architecture de l’information et écrans

## 11.1 Applications

### portal — public

Routes indicatives :

• /

• /impact

• /projects

• /projects/[slug]

• /partners

• /about

• /contact

### console — interne

• /dashboard

• /projects

• /projects/new

• /projects/[id]/overview

• /projects/[id]/plan

• /projects/[id]/challenge

• /projects/[id]/participants

• /projects/[id]/evidence

• /projects/[id]/indicators

• /projects/[id]/reviews

• /projects/[id]/report

• /projects/[id]/publication

• /projects/[id]/monitoring

• /reviews

• /organizations

• /members (phase 2)

• /documents

• /analytics

• /settings

• /admin/roles

• /admin/audit

## 11.2 Dashboard chef de groupe

Widgets :

• projets ouverts ;

• tâches à faire ;

• validations retournées ;

• échéances impact ;

• heures de service ;

• documents récents ;

• plus tard membres / assurance / événements.

## 11.3 Dashboard régional

• projets par statut ;

• file de validation ;

• groupes actifs/inactifs ;

• heures de service ;

• ODD ;

• carte des projets ;

• indicateurs d’impact ;

• dossiers en retard ;

• qualité des données ;

• tendances temporelles.

## 11.4 UX project wizard

Le wizard ne doit pas être un formulaire de 60 champs. Découper :

1. identité du projet ;

2. besoin ;

3. challenge/ODD ;

4. objectifs ;

5. équipe ;

6. plan ;

7. risques ;

8. indicateurs ;

9. résumé et soumission.

Autosave à chaque étape.

## 11.5 États UI obligatoires

Chaque écran doit prévoir :

• loading ;

• empty ;

• partial data ;

• forbidden ;

• offline ;

• error ;

• success ;

• stale data ;

• conflict concurrent edit.

# 12. Notifications et tâches

## 12.1 Canaux

MVP :

• notification in-app ;

• e-mail.

Plus tard :

• WhatsApp Business API officiel si gouvernance/consentement ;

• SMS pour messages critiques ;

• push PWA.

## 12.2 Événements de notification

• invitation ;

• projet soumis ;

• changement demandé ;

• validation ;

• commentaire mentionnant utilisateur ;

• échéance proche ;

• suivi impact dû ;

• assurance à corriger ;

• rôle expirant ;

• document prêt.

## 12.3 Préférences

Ne pas permettre de désactiver les notifications critiques de sécurité/compte. Regrouper les notifications non urgentes en digest pour limiter le bruit.

# 13. Recherche, filtres et registre

## 13.1 Recherche globale

Recherche par :

• nom projet ;

• code ;

• groupe ;

• localité ;

• challenge ;

• ODD ;

• partenaire ;

• responsable.

Les résultats respectent toujours le scope d’autorisation.

## 13.2 Registre projets

Colonnes configurables :

• code ;

• titre ;

• groupe ;

• challenge ;

• statut ;

• responsable ;

• dates ;

• heures ;

• publication ;

• prochaine échéance ;

• qualité dossier.

Exports : CSV/XLSX/PDF selon permissions.

# 14. Modèle de données conceptuel

## 14.1 Principes

• UUID pour identifiants externes ;

• created_at, updated_at, created_by lorsque pertinent ;

• soft-delete seulement quand nécessaire ;

• audit séparé et append-only ;

• dates en UTC, affichage timezone locale ;

• champs sensibles minimisés ;

• tables de référence versionnées ;

• index selon requêtes réelles ;

• contraintes SQL, pas uniquement validation frontend.

## 14.2 Identité et personnes

### account

Identité d’authentification.

• id ;

• provider_subject ;

• email ;

• email_verified_at ;

• status ;

• last_login_at.

### person

Personne métier, avec ou sans compte.

• id ;

• tenant_id ;

• first_name ;

• last_name ;

• display_name ;

• birth_date nullable ;

• gender si nécessaire/statutaire et légalement justifié ;

• contact minimal ;

• classification ;

• status.

### account_person_link

Permet de séparer authentification et dossier membre.

### guardian_relation

• minor_person_id ;

• guardian_person_id ;

• relation_type ;

• verified_at ;

• validity.

## 14.3 Organisation

### organization

Hiérarchie générique.

### membership

• person_id ;

• organization_id ;

• membership_type ;

• start/end ;

• status ;

• source ;

• external_id.

### appointment

Fonction/m mandat.

• person_id ;

• organization_id ;

• position_code ;

• start/end ;

• status.

### role_assignment

Permissions applicatives.

• account_id ;

• role_id ;

• scope_org_id ;

• start/end ;

• granted_by.

## 14.4 Référentiels Programme / SDGs

### initiative

### challenge

### challenge_version

### challenge_requirement

### learning_activity_template

### sdg_goal

Ne pas hardcoder les 10 challenges dans des enums applicatives immuables. Les stocker comme configuration versionnée.

## 14.5 Projets

### project

• id ;

• tenant_id ;

• owner_org_id ;

• code ;

• title ;

• summary ;

• problem_statement ;

• project_mode : PLANNED / ALREADY_COMPLETED ;

• status ;

• visibility ;

• start/end planned/actual ;

• location ;

• project_lead_person_id ;

• challenge_version_id nullable ;

• public_slug nullable.

### project_objective

### project_activity

### project_participant

### project_partner

### project_sdg

### project_risk

### project_task

### project_comment

## 14.6 Parcours éducatif

### learning_journey

Un participant + challenge + projet ou parcours indépendant.

### journey_requirement_status

• requirement_id ;

• status : TODO / IN_PROGRESS / EVIDENCED / VALIDATED / WAIVED ;

• evidence_summary ;

• validated_by.

### journey_activity

### reflection

### adult_evaluation

## 14.7 Preuves et fichiers

### media_asset

• object_key ;

• mime ;

• bytes ;

• sha256 ;

• classification ;

• scan_status ;

• width/height ;

• uploaded_by.

### evidence

• project_id ;

• media_asset_id nullable ;

• type ;

• title ;

• description ;

• occurred_at ;

• requirement_id nullable ;

• visibility ;

• validation_status.

### media_consent_status

Liaison média-personne lorsque nécessaire.

## 14.8 Impact

### indicator_definition

• project_id ;

• key ;

• label ;

• unit ;

• baseline ;

• target ;

• methodology.

### indicator_observation

• indicator_id ;

• observed_at ;

• value_numeric / value_text ;

• source ;

• evidence_id ;

• validation_status.

### service_hour_entry

• project_id ;

• person_id nullable ;

• activity_id ;

• date ;

• minutes ;

• calculation_method ;

• source.

## 14.9 Workflow et approbations

### approval_request

• resource_type ;

• resource_id ;

• workflow ;

• stage ;

• requested_by ;

• requested_at.

### approval_decision

Append-only.

• request_id ;

• reviewer ;

• decision ;

• reason ;

• decided_at.

### state_transition

• entity ;

• from ;

• to ;

• actor ;

• reason ;

• timestamp.

## 14.10 Rapports/publication

### report_snapshot

• project_id ;

• version ;

• generated_at ;

• data_snapshot JSONB ;

• file_asset_id.

### external_publication

• platform ;

• external_url ;

• status ;

• submitted_at ;

• approved_at ;

• notes.

### public_project_snapshot

Vue ou table projetée vers le portail public.

### recognition_record

Suivi badge/reconnaissance.

## 14.11 Administration future

### insurance_campaign

### insurance_request

### insurance_member_status

### event

### event_registration

### training

### qualification

### document_template

### generated_document

### partner_organization

### partnership_lead

## 14.12 Gouvernance

### consent_record

• subject_person_id ;

• guardian_person_id nullable ;

• purpose ;

• status ;

• captured_at ;

• expires_at ;

• evidence.

### data_subject_request

### audit_event

### access_support_session

### integration_mapping

### sync_run

# 15. Relations essentielles — ERD simplifié

Schéma de référence — ScoutHub Région v1.0

# 16. Architecture technique recommandée

Schéma de référence — ScoutHub Région v1.0

## 16.1 Choix architectural

Monolithe modulaire + applications front séparées + base relationnelle unique.

Pourquoi :

• vitesse de développement ;

• transactions simples ;

• déploiement réduit ;

• observabilité plus facile ;

• coût d’exploitation bas ;

• permet tout de même des frontières de domaine propres.

Contre-exemple : créer member-service, project-service, insurance-service, Kafka et Kubernetes pour quelques centaines/milliers d’utilisateurs compliquerait CI/CD, sécurité et débogage sans bénéfice immédiat.

## 16.2 Stack de référence au bootstrap

• Runtime : Node.js 24 LTS ;

• Frontend : Next.js 16.2 LTS ou version Active LTS corrigée au jour du bootstrap ;

• API : NestJS sur Fastify ;

• Langage : TypeScript strict ;

• Base : PostgreSQL 18 stable ;

• ORM / SQL : Drizzle ORM + migrations SQL explicites ;

• Validation : Zod côté contrats + validation serveur ;

• Stockage objets : S3-compatible ;

• Jobs : pg-boss ou équivalent basé PostgreSQL pour éviter Redis au début ;

• E-mails : adapter SMTP/provider ;

• Observabilité : OpenTelemetry + error tracking configurable ;

• Tests E2E : Playwright ;

• Tests unit/intégration : Vitest/Jest selon module ;

• Monorepo : pnpm workspaces + Turborepo ;

• Conteneurs : Docker ;

• CI : GitHub Actions.

Les versions sont des repères de juillet 2026 ; les correctifs de sécurité priment au bootstrap.

## 16.3 Structure repository

scouthub/ ├── apps/ │ ├── console/ # Next.js interne │ ├── portal/ # Next.js public │ └── api/ # NestJS modular monolith ├── packages/ │ ├── ui/ │ ├── contracts/ # schemas, API DTO partagés │ ├── authz/ # permissions/policies │ ├── config/ │ ├── observability/ │ ├── test-utils/ │ └── eslint-config/ ├── database/ │ ├── schema/ │ ├── migrations/ │ └── seeds/ ├── docs/ │ ├── MASTER_SPEC.md │ ├── adr/ │ ├── security/ │ ├── api/ │ └── runbooks/ ├── infra/ │ ├── docker/ │ └── deployment/ ├── AGENTS.md ├── docker-compose.yml ├── pnpm-workspace.yaml └── turbo.json

## 16.4 Modules API

app ├── identity ├── authorization ├── organizations ├── people ├── projects ├── programme ├── evidence ├── approvals ├── impact ├── documents ├── publications ├── analytics ├── notifications ├── integrations ├── audit └── administration (future)

Chaque module contient :

• domain ;

• application/use-cases ;

• infrastructure ;

• HTTP controllers ;

• tests.

Éviter les imports directs de tables entre modules lorsque des services de domaine peuvent fournir le contrat.

## 16.5 Diagramme conteneurs

[Browser / PWA] │ ├──────── HTTPS ────────> [Portal Next.js] │ └──────── HTTPS ────────> [Console Next.js] │ ▼ [NestJS API] ┌────────────┼────────────┐ ▼ ▼ ▼ [PostgreSQL] [S3 Storage] [Job Worker] │ ▼ Backups External adapters: Scouts for SDGs ¦ ScoutPass ¦ SIGERAS ¦ Email/SMS ¦ Maps

## 16.6 Séparation portail/console

Même monorepo, mais deux applications distinctes pour :

• réduire le risque d’importer accidentellement des composants privés dans le public ;

• déployer/cacher différemment ;

• politiques CSP et authentification différentes ;

• performance SEO du portail ;

• surface d’attaque interne maîtrisée.

## 16.7 API

Style recommandé : REST JSON versionné (/api/v1) pour le cœur. Éviter GraphQL au départ.

Principes :

• OpenAPI généré ;

• pagination cursor pour grandes listes ;

• idempotency key pour actions sensibles ;

• ETags ou version de ressource pour conflits ;

• erreurs structurées RFC 9457-style ;

• request_id partout ;

• validation serveur stricte.

Exemples :

POST /api/v1/projects GET /api/v1/projects/:id PATCH /api/v1/projects/:id POST /api/v1/projects/:id/submit POST /api/v1/projects/:id/approve POST /api/v1/projects/:id/request-changes POST /api/v1/projects/:id/evidence GET /api/v1/projects/:id/report POST /api/v1/projects/:id/publication-snapshot GET /api/v1/reviews?status=pending

## 16.8 Domain events internes

Sans Kafka en V1. Utiliser événements in-process + outbox DB si besoin de fiabilité.

Exemples :

• ProjectSubmitted

• ProjectChangesRequested

• ProjectApproved

• EvidenceUploaded

• FollowUpDue

• PublicProjectPublished

Les notifications et jobs asynchrones consomment ces événements.

# 17. Authentification et identité

## 17.1 Architecture

Créer une interface IdentityProvider afin de ne pas lier le domaine à un fournisseur. Deux options :

### Option recommandée pilote

Fournisseur d’identité mature ou bibliothèque reconnue, avec :

• e-mail vérifié ;

• MFA ;

• sessions sécurisées ;

• password reset ;

• rate limit ;

• WebAuthn/passkeys possible.

### Option organisationnelle

Keycloak/ZITADEL ou IAM self-hosted si l’OSN exige maîtrise complète et dispose d’une capacité opérationnelle.

## 17.2 Posture initiale mineurs

MVP : comptes adultes uniquement. Les jeunes peuvent être représentés comme participants sans compte. Cette décision réduit fortement le risque et n’empêche pas une expérience youth-facing plus tard.

## 17.3 MFA

Obligatoire recommandé pour :

• Regional Admin ;

• Data Officer ;

• Platform Admin ;

• reviewer ayant accès large ;

• tout rôle pouvant exporter massivement.

## 17.4 Sessions

• cookies HttpOnly, Secure, SameSite ;

• rotation session/token ;

• révocation ;

• liste appareils/sessions ;

• timeout plus court pour rôles sensibles ;

• re-authentication avant export massif ou changement de rôle.

# 18. Autorisation — moteur de policy

## 18.1 Fonction conceptuelle

can(actor, action, resource, context): Decision

La décision examine :

• permissions rôle ;

• organisation scope ;

• relation ;

• statut ressource ;

• classification ;

• ownership ;

• séparation de devoirs ;

• feature flag.

## 18.2 Exemple

Un GroupAdmin avec scope Groupe A peut lire un projet appartenant à une unité enfant du Groupe A, mais pas du Groupe B.

Un RegionalComms peut lire PublicProjectDraft, mais pas la date de naissance des participants.

## 18.3 Enforcement

• backend obligatoire ;

• frontend cache seulement pour UX ;

• tests automatisés matrice rôle × action × scope ;

• éventuellement PostgreSQL RLS comme défense en profondeur sur tables P3 après stabilisation.

# 19. Sécurité applicative

## 19.1 Baseline

Le programme sécurité suit au minimum :

• OWASP Top 10:2025 ;

• principes OWASP ASVS adaptés ;

• NIST SP 800-63B-4 pour authentification comme référence technique ;

• revue dépendances ;

• secret management ;

• secure headers ;

• CSP ;

• contrôle upload ;

• audit.

## 19.2 Menaces prioritaires

1. Broken Access Control — principal risque d’une hiérarchie régionale ;

2. mauvaises configurations ;

3. dépendances compromises ;

4. fuite de données de mineurs ;

5. upload malveillant ;

6. sessions volées ;

7. exports massifs ;

8. URL publiques devinables ;

9. logs contenant données sensibles ;

10. suppression/altération de preuves.

## 19.3 Uploads

• allowlist MIME + extension ;

• inspection magic bytes ;

• taille maximale ;

• antivirus si disponible ;

• stockage non exécutable ;

• noms objets aléatoires ;

• signed URLs courtes ;

• EXIF supprimé pour médias publics ;

• miniatures séparées.

## 19.4 Audit log

Append-only logique. Enregistrer :

• login sensible ;

• création/modification/suppression ;

• transitions ;

• approbations ;

• rôle ;

• export ;

• téléchargement P3 si justifié ;

• accès support ;

• publication.

Ne pas mettre mot de passe, token, contenu médical ou description safeguarding dans les logs.

# 20. Protection des données et Safe from Harm

## 20.1 Cadre

Le Sénégal dispose de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel et de son décret d’application n° 2008-721. Toute mise en production avec de vraies données personnelles doit faire l’objet d’une validation institutionnelle et juridique, notamment sur les formalités auprès de l’autorité compétente, les transferts, la conservation et les données de mineurs.

Ce document est une spécification technique, pas un avis juridique.

## 20.2 Privacy by design

• minimiser ;

• finalité explicite ;

• limiter durée ;

• accès au besoin ;

• séparer public/interne ;

• tracer ;

• rendre export/correction possibles ;

• protéger les backups ;

• supprimer/anonymiser selon politique.

## 20.3 Données à éviter en MVP

Sauf nécessité institutionnelle validée :

• documents d’identité des jeunes ;

• données médicales ;

• informations religieuses ;

• détails safeguarding ;

• adresse résidentielle précise ;

• biométrie.

## 20.4 Safe from Harm

Le système aide à vérifier :

• plan de risque ;

• encadrement ;

• contacts urgence ;

• autorisations ;

• conformité photo ;

• état SfH.

Il ne doit pas devenir en V1 le système de gestion détaillé des signalements. Ces dossiers nécessitent gouvernance, chiffrement, habilitations et procédures plus strictes.

## 20.5 Consentement média

Un média candidat à publication contient :

• personne(s) identifiable(s) si renseignées ;

• base/consentement applicable ;

• date ;

• portée : site, réseaux, partenaires ;

• expiration/retrait ;

• preuve.

Si la gestion de consentement nominatif n’est pas encore disponible, utiliser par défaut des visuels ne permettant pas d’identifier des mineurs ou obtenir une procédure documentaire conforme avant publication.

# 21. Accessibilité, langue et connectivité

## 21.1 Accessibilité

Cible : WCAG 2.2 niveau AA pour console et portail.

• navigation clavier ;

• focus visible ;

• contrastes ;

• labels ;

• erreurs accessibles ;

• target size mobile ;

• authentification accessible ;

• alternatives textuelles.

## 21.2 Langues

MVP : français. Architecture i18n prête pour : anglais et langues nationales si décision.

Ne pas stocker les labels métier traduits dans le code quand ils appartiennent au référentiel configuré.

## 21.3 Faible connexion

• bundle réduit ;

• images compressées ;

• pagination ;

• autosave ;

• retry ;

• draft local seulement P0/P1/P2 maîtrisé ;

• upload résumable ;

• indicateur réseau ;

• PWA installable ;

• formulaires capables de reprendre après coupure.

# 22. Documents et génération

## 22.1 Templates

Templates versionnés :

• fiche projet ;

• rapport exécution ;

• liste nominative ;

• attestation ;

• export assurance ;

• rapport annuel ;

• portfolio partenaire.

## 22.2 Génération

Pipeline : Structured Data → Template Version → Render → PDF/DOCX → Snapshot → Audit.

Un document officiel garde :

• identifiant ;

• version ;

• date ;

• données source snapshot ;

• auteur ;

• checksum.

# 23. Analytics et qualité des données

## 23.1 Dashboards

### Projects

• nombre par statut ;

• taux validation ;

• délai moyen ;

• heures ;

• ODD ;

• challenges ;

• carte ;

• impact.

### Organisation future

• membres actifs ;

• branche ;

• âge ;

• groupe ;

• rétention ;

• responsables ;

• ratio adultes/jeunes.

## 23.2 Data quality score

Par organisation :

• complétude ;

• fraîcheur ;

• doublons ;

• incohérences ;

• champs critiques manquants.

Ne pas transformer ce score en classement punitif ; l’utiliser comme outil d’accompagnement.

## 23.3 Public analytics

Seulement agrégats approuvés. Pour petits effectifs, prévoir seuil de publication afin d’éviter ré-identification.

# 24. Intégrations et stratégie SIGERAS

## 24.1 Principe

Créer un module integrations avec ports/adapters. Aucun domaine métier ne doit appeler directement une API externe.

interface MembershipRegistryAdapter { importOrganizations(...): Promise<ImportResult> importMembers(...): Promise<ImportResult> exportCensus(...): Promise<ExportArtifact> }

## 24.2 SIGERAS

Avant codage de synchronisation :

1. identifier propriétaire et équipe technique ;

2. documenter fonctions réelles ;

3. documenter modèle de données ;

4. identifier exports/API disponibles ;

5. définir système de référence par type de donnée ;

6. définir règles de conflits ;

7. signer la gouvernance.

### Scénarios possibles

A. SIGERAS source of truth membres ScoutHub importe les données nécessaires et ne modifie pas le registre principal.

B. ScoutHub source régionale, SIGERAS national ScoutHub exporte périodiquement des changements validés.

C. Convergence Le module régional devient extension officielle ; nécessite décision nationale.

D. Pas d’intégration initiale CSV normalisé contrôlé jusqu’à accord.

## 24.3 World Scouting

### Scouts for SDGs

MVP : export + deep-link + statut manuel.

### ScoutPass

MVP : lien/badge status. Ne pas implémenter un mécanisme non documenté de badge issuance.

### Data Portal

Produire des agrégats/export utiles au national ; aucune écriture automatique sans API/autorisation.

# 25. Performance et exigences non fonctionnelles

## 25.1 SLO MVP

• disponibilité cible : 99,5 % mensuelle hors maintenance annoncée ;

• p95 API lecture courante < 500 ms côté serveur sous charge normale ;

• p95 mutation courante < 800 ms hors upload/génération ;

• LCP portail public cible < 2,5 s sur réseau mobile raisonnable ;

• erreur serveur < 1 % ;

• aucun fichier perdu après confirmation upload.

## 25.2 Capacités initiales de conception

Concevoir sans optimisation prématurée pour :

• 10 régions ;

• 500 groupes ;

• 100 000 personnes ;

• 20 000 projets ;

• millions d’entrées d’audit.

Cela ne signifie pas provisionner cette capacité dès V1.

## 25.3 Backups

Cible production :

• sauvegarde base quotidienne + PITR si fournisseur ;

• stockage objet versionné si possible ;

• sauvegardes chiffrées ;

• test restauration périodique ;

• RPO cible ≤ 24 h au tout début, puis ≤ 15 min lorsque PITR ;

• RTO cible ≤ 4 h.

Un backup non testé n’est pas un backup fiable.

# 26. Observabilité

## 26.1 Logs

JSON structurés :

• timestamp ;

• level ;

• service ;

• request_id ;

• actor_id pseudonymisé si besoin ;

• route ;

• duration ;

• error_code.

## 26.2 Metrics

• requests ;

• latency ;

• errors ;

• DB pool ;

• job queue ;

• uploads ;

• auth failures ;

• approval time ;

• notification failures.

## 26.3 Traces

OpenTelemetry pour requêtes critiques et jobs.

## 26.4 Alertes

• taux 5xx ;

• DB unavailable ;

• stockage failure ;

• queue stuck ;

• backup failure ;

• authentication anomaly ;

• email provider failure.

# 27. Environnements et déploiement

## 27.1 Environnements

• local — Docker Compose ;

• test — CI ;

• staging — données fictives/anonymisées ;

• production — vraies données après readiness review.

## 27.2 Données production

Aucune copie brute production vers local/staging. Utiliser :

• seed ;

• données synthétiques ;

• export anonymisé approuvé.

## 27.3 Hébergement

Le choix du cloud doit être fait après :

• analyse localisation/transfert de données ;

• coût ;

• sauvegarde ;

• SLA ;

• chiffrement ;

• DPA/contrat ;

• capacité de sortie.

L’architecture doit rester dockerisable et portable.

## 27.4 CI/CD

Pipeline pull request :

1. lint ;

2. typecheck ;

3. unit tests ;

4. integration tests ;

5. migration validation ;

6. dependency/security scan ;

7. build ;

8. e2e smoke ;

9. preview/staging si pertinent.

Production : environnement protégé + approval.

# 28. Stratégie de tests

## 28.1 Pyramide

### Unit

• state machines ;

• permissions ;

• calcul heures ;

• indicateurs ;

• règles challenge.

### Integration

• PostgreSQL réel en container ;

• repository ;

• migrations ;

• transactions ;

• object storage mock/test.

### API contract

• validation OpenAPI ;

• auth ;

• erreurs ;

• idempotence.

### E2E

Parcours critiques Playwright :

• login ;

• création projet ;

• soumission ;

• review ;

• preuves ;

• rapport ;

• publication.

### Authorization tests

Générer une matrice de tests négatifs : le succès d’une permission n’est pas suffisant ; vérifier surtout les refus cross-group.

### Accessibility

Automated axe + tests manuels clavier.

### Security

• SAST ;

• dependency scan ;

• secret scan ;

• DAST staging ;

• test upload ;

• test session ;

• test rate limit.

## 28.2 Definition of Done

Une story n’est « Done » que si :

• code ;

• tests ;

• authz ;

• audit si nécessaire ;

• logs ;

• i18n ;

• accessibilité ;

• migration ;

• documentation ;

• acceptance criteria.

# 29. Roadmap produit

Schéma de référence — ScoutHub Région v1.0

## Phase 0 — Foundation

Objectif : socle sûr et démontrable.

Livrables :

• monorepo ;

• auth adultes ;

• organizations ;

• roles/scopes ;

• audit ;

• upload ;

• design system ;

• CI/CD ;

• seed région/groupes fictifs.

Exit criteria : un responsable peut être invité, voir uniquement son périmètre et charger un fichier privé.

## Phase 1 — Projects & Impact MVP

• projet ;

• templates ;

• ODD ;

• challenge configurable ;

• wizard ;

• preuves ;

• heures ;

• indicateurs ;

• review ;

• rapport ;

• suivi ;

• registre ;

• dashboard.

Exit criteria : un projet réel complet peut vivre de bout en bout sans document externe obligatoire, sauf soumission à plateforme officielle.

## Phase 1.1 — Public Impact Portal

• pages projet ;

• données agrégées ;

• médias approuvés ;

• filtres ;

• contact partenaire.

## Phase 1.2 — Scouts for SDGs polish

• 10 challenges versionnés ;

• exigences ;

• checklist export ;

• tracking publication/badge ;

• cas projet déjà réalisé.

## Phase 2 — Membership Light

• personnes ;

• unités ;

• adhésions ;

• import ;

• doublons ;

• listes nominatives ;

• statistiques.

Condition : décision claire sur SIGERAS.

## Phase 2.1 — Assurance & Documents

• campagnes ;

• demandes ;

• documents ;

• statuts ;

• exports.

## Phase 3 — Events & Training

• événements ;

• inscriptions ;

• présence ;

• formation adultes ;

• qualifications.

## Phase 4 — Youth Programme

• progression ;

• compétences ;

• badges locaux ;

• liens ScoutPass ;

• éventuels comptes jeunes après gouvernance.

## Phase 5 — Partnerships & Funding

• CRM léger ;

• portfolio ;

• besoins ;

• contributions ;

• reporting.

## Phase 6 — National scale

• multi-région ;

• national dashboards ;

• SIGERAS convergence ;

• SSO ;

• politiques nationales ;

• support et exploitation structurés.

# 30. Backlog MVP détaillé

## Epic E0 — Repository & Engineering

### E0-S1 Bootstrap monorepo

En tant que développeur, je veux un monorepo reproductible.

Acceptance :

• pnpm install propre ;

• pnpm dev lance apps ;

• lint/typecheck/test ;

• Docker Compose PostgreSQL + stockage local ;

• README.

### E0-S2 CI

• PR bloquée si lint/type/test/build échouent ;

• cache pnpm ;

• migrations testées.

### E0-S3 Config & secrets

• validation env au startup ;

• .env.example ;

• aucun secret repo.

## Epic E1 — Identity

### E1-S1 Invitation adulte

Given admin autorisé, when invitation créée, then token expire et rôle/scoped org est préconfiguré.

### E1-S2 Login/logout

• session sécurisée ;

• audit login sensibles ;

• logout révoque session.

### E1-S3 MFA rôles sensibles

• activation ;

• recovery codes ;

• enforcement configurable.

## Epic E2 — Organizations & Authz

### E2-S1 Arbre organisations

• créer région/district/groupe/unité ;

• parent/type validés ;

• codes uniques.

### E2-S2 Role assignments

• rôle + scope + dates ;

• expiration automatique.

### E2-S3 Authorization matrix

• cross-group denied ;

• descendants allowed selon scope ;

• tests.

## Epic E3 — Project Core

### E3-S1 Créer brouillon

• autosave ;

• propriétaire ;

• code généré.

### E3-S2 Wizard

• 9 étapes ;

• progression ;

• validation ;

• reprise.

### E3-S3 State machine

• transitions serveur ;

• historique.

### E3-S4 Templates

• projet vide ;

• reboisement ;

• challenge.

## Epic E4 — SDGs & Challenges

### E4-S1 Référentiel ODD

### E4-S2 Initiatives/challenges versionnés

### E4-S3 Requirements engine

• required count ;

• required categories ;

• custom rules ;

• snapshot version.

### E4-S4 Journey progress

• participant ;

• activités ;

• réflexion ;

• validation adulte.

## Epic E5 — Evidence & Hours

### E5-S1 Upload sécurisé

### E5-S2 Evidence linking

### E5-S3 Service hours

### E5-S4 Media public candidate workflow

## Epic E6 — Review

### E6-S1 Submit project

### E6-S2 Review queue

### E6-S3 Field comments

### E6-S4 Request changes

### E6-S5 Approve

### E6-S6 immutable decision log

## Epic E7 — Impact

### E7-S1 Indicators

### E7-S2 Observations

### E7-S3 Follow-up schedule

### E7-S4 Reforestation calculator/template

## Epic E8 — Reporting & External

### E8-S1 Report snapshot

### E8-S2 Generate PDF/DOCX

### E8-S3 Scouts for SDGs package

### E8-S4 External status/link

### E8-S5 Recognition tracking

## Epic E9 — Public portal

### E9-S1 Public project snapshot

### E9-S2 Projects listing

### E9-S3 Project page

### E9-S4 Impact dashboard

### E9-S5 Partner inquiry

## Epic E10 — Operations

### E10-S1 Audit viewer

### E10-S2 Notifications

### E10-S3 Search

### E10-S4 Backups/runbooks

### E10-S5 Admin support session

# 31. Critères d’acceptation end-to-end MVP

Le MVP est considéré fonctionnel lorsque ce scénario fonctionne :

1. Regional Admin crée deux groupes A et B.

2. Invite un Chef A et un Reviewer régional.

3. Chef A se connecte et ne voit pas B.

4. Chef A crée un projet de reboisement.

5. Sélectionne Champions for Nature.

6. Complète le diagnostic, 350 arbres, indicateurs, risques.

7. Ajoute des activités de challenge.

8. Soumet.

9. Reviewer demande une correction.

10. Chef corrige et resoumet.

11. Reviewer approuve pour exécution.

12. Chef charge photos et saisit heures.

13. Termine l’exécution.

14. Ajoute observation 350 plantés.

15. Soumet rapport final.

16. Reviewer valide.

17. Système génère rapport snapshot.

18. Système génère paquet Scouts for SDGs.

19. Utilisateur enregistre URL externe.

20. Comms publie page publique sans donnée mineur.

21. À 3 mois, système rappelle le chef.

22. Chef saisit arbres vivants.

23. Dashboard recalcule taux de survie.

24. Audit permet de retracer les décisions.

Test de sécurité parallèle : Chef B ne peut obtenir aucune donnée privée du projet de A en modifiant URL, ID ou requête API.

# 32. Architecture Decision Records (ADR) initiaux

## ADR-001 — Monolithe modulaire

Décision : oui. Rejeté : microservices V1. Motif : vitesse, cohérence transactionnelle, faible équipe.

## ADR-002 — PostgreSQL comme système transactionnel

Décision : oui. Motif : relationnel, contraintes, JSONB, maturité.

## ADR-003 — Applications public/interne séparées

Décision : oui. Motif : sécurité et SEO.

## ADR-004 — Person ≠ Account

Décision : oui. Motif : mineurs sans compte, imports, changements e-mail.

## ADR-005 — Adult-only accounts MVP

Décision : oui. Motif : réduire risque données mineurs.

## ADR-006 — Challenges configurables/versionnés

Décision : oui. Motif : World Scouting peut faire évoluer les exigences.

## ADR-007 — No direct external automation without official API

Décision : oui.

## ADR-008 — Audit append-only

Décision : oui.

## ADR-009 — Jobs sur PostgreSQL en V1

Décision : oui. Revisiter : si volume/latence justifie Redis/Kafka.

## ADR-010 — REST first

Décision : oui. Rejeté : GraphQL V1.

# 33. Risques projet

| Risque | Impact | Probabilité | Réponse |
| --- | --- | --- | --- |
| Construire trop large | Très élevé | Élevée | Wedge + feature flags |
| Duplication SIGERAS | Élevé | Moyen/élevé | audit/intégration avant membership |
| Fuite données mineurs | Critique | Moyen | minimisation, authz, tests, adult-only accounts |
| Adoption faible | Élevé | Moyen | pilotes, UX mobile, supprimer ressaisie |
| WhatsApp reste système réel | Élevé | Élevée | notifications + valeur supérieure + règles internes |
| Données incomplètes | Moyen | Élevée | quality score, champs progressifs |
| Dépendance développeur unique | Élevé | Élevée | docs, CI, IaC, runbooks |
| Intégration mondiale impossible | Moyen | Moyen | export/deep-link d’abord |
| Coût cloud | Moyen | Faible au début | portable, stockage lifecycle |
| Mauvaise attribution badges | Élevé | Moyen | séparer tracking/issuance |
| IA invente des règles | Élevé | Moyen | référentiels officiels versionnés, human review |

# 34. Usage de l’IA dans le produit

## 34.1 Fonctions autorisées à court terme

• suggérer résumé ;

• améliorer rédaction ;

• proposer ODD à partir du projet avec confirmation ;

• détecter champs manquants ;

• proposer indicateurs ;

• transformer notes en rapport brouillon ;

• tagger photos/document (sans reconnaissance faciale) ;

• recherche sémantique dans projets publics/internes autorisés.

## 34.2 Fonctions interdites sans validation humaine

• attribuer badge ;

• approuver projet ;

• prendre décision safeguarding ;

• décider assurance ;

• publier automatiquement ;

• modifier données personnelles ;

• calculer une sanction ;

• identifier une personne sur photo.

## 34.3 Architecture IA

Créer un AIProvider optionnel. Toute requête doit :

• minimiser données ;

• exclure P3/P4 par défaut ;

• journaliser usage sans stocker prompts sensibles ;

• indiquer à l’utilisateur qu’il s’agit d’une suggestion.

# 35. Design system

## 35.1 Principes

• chaleureux mais institutionnel ;

• mobile-first ;

• cartes simples ;

• couleurs compatibles accessibilité ;

• états visibles ;

• tableaux utilisables sur mobile via vues cartes ;

• éviter dashboards surchargés.

## 35.2 Composants minimum

• AppShell ;

• SideNav ;

• Breadcrumb ;

• StatusBadge ;

• OrganizationPicker ;

• ProjectCard ;

• Stepper ;

• EvidenceUploader ;

• ApprovalTimeline ;

• IndicatorCard ;

• DataTable ;

• EmptyState ;

• PermissionDenied ;

• OfflineBanner ;

• AuditTimeline ;

• ConfirmDangerDialog.

## 35.3 Statuts visuels

Ne pas dépendre uniquement de la couleur : texte + icône + couleur.

# 36. Conventions API et code

## 36.1 TypeScript

• strict: true ;

• pas de any non justifié ;

• dates ISO ;

• enums métier au domaine ou tables de référence ;

• erreurs typées ;

• fonctions de policy pures autant que possible.

## 36.2 Database

• migrations immuables après production ;

• contraintes NOT NULL ;

• FK ;

• unique indexes ;

• check constraints ;

• transactions pour transitions ;

• migration destructive en deux phases.

## 36.3 HTTP

• 401 non authentifié ;

• 403 authentifié mais interdit ;

• 404 masquer ressource si nécessaire ;

• 409 conflit/version ;

• 422 validation métier ;

• 429 rate limit.

## 36.4 Idempotence

Actions :

• submit ;

• generate report ;

• import ;

• send invitation ;

• external webhook futur.

# 37. Stratégie de migration données

## 37.1 Étapes

1. inventaire ;

2. classification ;

3. qualité ;

4. mapping ;

5. dédoublonnage ;

6. import staging ;

7. validation groupe ;

8. import production ;

9. rapport ;

10. archivage source.

## 37.2 Identifiants externes

Conserver source_system, external_id, import_batch_id pour éviter doublons et permettre rapprochement SIGERAS.

# 38. Gouvernance fonctionnelle

## 38.1 Product Owner

Une personne institutionnellement mandatée tranche les règles métier. Le développeur ne doit pas inventer seul une procédure scoute.

## 38.2 Comité produit léger

• Programme des Jeunes ;

• administration ;

• groupe pilote ;

• protection des données/SfH ;

• technique ;

• communication selon sujet.

## 38.3 Change management

Tout changement de référentiel important :

• proposition ;

• impact ;

• validation ;

• migration ;

• release note ;

• formation courte.

# 39. Plan pilote

## 39.1 Cohorte

Choisir 3 à 5 groupes différents :

• un groupe très structuré ;

• un groupe moyen ;

• un groupe avec faible connectivité ;

• un groupe portant projet environnement ;

• éventuellement un projet paix/social.

## 39.2 Données pilote

Au départ : adultes + projets. Ajouter données mineurs seulement après validation de politique et strict minimum.

## 39.3 Feedback

Après chaque projet :

• temps ;

• friction ;

• champs inutiles ;

• pièces manquantes ;

• mobile ;

• bugs ;

• perception chef/reviewer.

# 40. Plan de développement avec Codex

## 40.1 Règle générale

Ne pas demander :

« Construis ScoutHub complet. »

Découper en slices verticales testables.

## 40.2 Fichiers de référence dans le repo

Copier ce document vers : docs/MASTER_SPEC.md

Créer :

• AGENTS.md ;

• docs/ROADMAP.md ;

• docs/BACKLOG.md ;

• docs/adr/ ;

• docs/security/THREAT_MODEL.md ;

• docs/security/DATA_CLASSIFICATION.md ;

• docs/api/openapi.yaml généré ;

• docs/runbooks/.

## 40.3 Prompt de bootstrap Codex

Tu travailles sur ScoutHub Région, plateforme numérique régionale du scoutisme. Lis obligatoirement AGENTS.md et docs/MASTER_SPEC.md avant toute modification. Objectif de cette tâche : bootstrapper Phase 0 uniquement. Ne crée aucun module fonctionnel hors scope. Contraintes : - pnpm workspace + Turborepo - apps/console Next.js - apps/portal Next.js - apps/api NestJS/Fastify - PostgreSQL - TypeScript strict - Docker Compose local - tests, lint, typecheck - aucun secret commité Avant de coder : 1. résume les décisions pertinentes ; 2. propose les fichiers à créer ; 3. signale les ambiguïtés bloquantes seulement. Après codage : - exécute tests/lint/typecheck/build ; - documente commandes ; - ne marque pas terminé si un gate échoue.

## 40.4 Ordre de slices

### Slice 0 — bootstrap

Repo + CI + health endpoint.

### Slice 1 — organization tree

Seed + CRUD admin + tests.

### Slice 2 — invite/login/roles

Un chef A ne voit que A.

### Slice 3 — project draft

Créer/lister/éditer projet.

### Slice 4 — state machine + review

Submit/request changes/approve.

### Slice 5 — evidence

Upload sécurisé.

### Slice 6 — challenge config

Référentiel versionné.

### Slice 7 — impact

Indicateurs + follow-up.

### Slice 8 — report

Snapshot + document.

### Slice 9 — public portal

Publication filtrée.

### Slice 10 — hardening

Authz matrix, security, observability, backup.

## 40.5 Regle de commit

Un commit = intention claire. Exemples :

• feat(projects): add project draft creation

• feat(authz): scope group admins to descendants

• test(authz): deny cross-group project access

• docs(adr): document modular monolith decision

## 40.6 Gates avant merge

• tests verts ;

• typecheck ;

• lint ;

• migration test ;

• pas de TODO sécurité critique ;

• acceptance criteria vérifiés ;

• capture/description UX si front ;

• docs mises à jour.

# 41. AGENTS.md recommandé

# ScoutHub Coding Rules ## Source of truth - Read docs/MASTER_SPEC.md before changes. - Do not invent business rules. - If code conflicts with MASTER_SPEC, stop and document the conflict. ## Architecture - Modular monolith. - No new microservice without ADR. - All authorization enforced server-side. - Person and Account are separate concepts. - External platforms only through adapters. ## Security - Treat minor data as P3. - Never log secrets or sensitive payloads. - Add negative authorization tests for scoped resources. - Validate uploads server-side. ## Quality - TypeScript strict. - No any without comment. - Tests required for domain rules. - Every schema change needs migration. - Run lint, typecheck, test and build before completion. ## Scope discipline - Implement only the requested slice. - Do not add speculative modules. - Prefer boring, maintainable solutions.

# 42. Première semaine de construction — plan concret

## Jour / lot A — Repo

• monorepo ;

• apps ;

• database ;

• Docker ;

• CI ;

• env validation.

## Lot B — Security foundation

• auth provider ;

• session ;

• invite ;

• MFA configuration ;

• audit base.

## Lot C — Organization/Authz

• schema ;

• seed ;

• policy service ;

• tests cross-scope.

## Lot D — First vertical feature

• create project ;

• list project ;

• project detail ;

• group scope ;

• audit.

Le premier démonstrateur doit prouver permission + workflow, pas le design complet.

# 43. Décisions à obtenir du Commissariat avant production réelle

Le développement peut commencer avec valeurs configurables, mais ces décisions institutionnelles doivent être confirmées avant production :

1. nom officiel de la plateforme ;

2. propriétaire institutionnel ;

3. hiérarchie exacte région/district/groupe/unité ;

4. rôles officiels ;

5. qui peut valider quoi ;

6. relation avec SIGERAS ;

7. politique données mineurs ;

8. politique photo/consentement ;

9. durée de conservation ;

10. hébergement autorisé ;

11. procédure compte et offboarding ;

12. politique badges physiques ;

13. données publiques autorisées ;

14. responsable protection données/SfH ;

15. groupes pilotes.

Aucune de ces questions n’empêche de développer le domaine abstrait si elles sont externalisées dans la configuration.

# 44. Contre-exemples — ce qu’il faut éviter

## 44.1 « Tout dans Firebase en deux jours »

Rapide pour prototype, mais si les règles d’autorisation hiérarchiques, audit et migrations ne sont pas conçus, le coût arrive plus tard.

## 44.2 « Chaque commissaire a un rôle admin »

Trop large. Les permissions doivent être minimales et scoped.

## 44.3 « Les photos sont publiques parce qu’elles ont été envoyées sur WhatsApp »

Faux. La présence dans un groupe de discussion ne vaut pas autorisation de publication institutionnelle.

## 44.4 « L’IA valide le challenge »

Non. Elle peut vérifier une checklist ; la décision pédagogique reste humaine.

## 44.5 « Un seul statut project.status modifiable par admin »

Les transitions doivent être contrôlées et auditées.

## 44.6 « On stocke d’abord toutes les données, on décidera après »

Mauvaise stratégie, surtout pour mineurs. Stocker seulement ce qui a une finalité.

## 44.7 « On refait ScoutPass »

Inutile. ScoutPass couvre déjà badges numériques/parcours ; ScoutHub doit se concentrer sur opérations locales et intégration.

## 44.8 « On remplace SIGERAS »

Décision institutionnelle non acquise. Construire des adapters, pas une guerre de systèmes.

# 45. Vision cible 2030

SCOUTHUB / DIGITAL SCOUT REGION │ ┌───────────────────────┼───────────────────────┐ │ │ │ PEOPLE PROGRAMME OPERATIONS │ │ │ Membres / rôles Progression Projets Groupes / unités Challenges Événements Adultes / formation Badges Assurance Parents/tuteurs Compétences Documents │ │ │ └───────────────────────┼───────────────────────┘ │ IMPACT DATA │ ┌─────────────────┼─────────────────┐ │ │ │ REGION OPS PUBLIC PORTAL PARTNERS Dashboard Réalisations Opportunités Decisions Transparence Reporting │ ▼ INTEROPERABILITY LAYER SIGERAS ¦ Scout.org ¦ Scouts for SDGs ¦ ScoutPass

La valeur ultime n’est pas le nombre de fonctionnalités ; c’est la capacité de l’institution à connaître, agir, transmettre et démontrer sans dépendre de fichiers personnels.

# 46. Références et normes de conception

## World Scouting

• Scouts for SDGs Hub — https://sdgs.scout.org/

• Scouts for SDGs About — https://sdgs.scout.org/about

• NSO Implementation — https://sdgs.scout.org/implementation/nso

• ScoutPass — https://www.scout.org/fr/scoutpass

• World Scouting Directory & NSO Data Portal support — https://support.scout.org/hc/en-gb/articles/7424447436815-Accessing-the-Directory-and-Data-Portal

• Safe from Harm — https://treehouse.scout.org/services/Safe-from-Harm

## Scouts du Sénégal

• Site officiel — https://www.scoutsdusenegal.org/

• Le site présente notamment ProScoutHelper et SIGERAS parmi les outils numériques. Une analyse de SIGERAS est obligatoire avant le module Membership/Administration.

## Sénégal — données personnelles

• Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel.

• Décret n° 2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi.

• Journal officiel n° 6443 du 20 décembre 2008 — https://www.vie-publique.sn/documents/2156/jo-6443-du-20-decembre-2008

## Sécurité et identité

• OWASP Top 10:2025 — https://owasp.org/Top10/

• NIST SP 800-63B-4 — https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/63/b/4/final

## Accessibilité

• WCAG 2.2 — https://www.w3.org/TR/WCAG22/

## Stack — état vérifié au 25 juillet 2026

• Node.js 24 : LTS — https://nodejs.org/en/about/previous-releases

• Next.js 16.2 : Active LTS avec correctifs de sécurité mensuels en juillet 2026 — https://nextjs.org/blog

• PostgreSQL 18 : version stable actuelle ; PostgreSQL 19 est encore en bêta en juillet 2026 — https://www.postgresql.org/docs/

# 47. Checklist « Ready to Code »

☐ Repository créé

☐ docs/MASTER_SPEC.md copié

☐ AGENTS.md créé

☐ Product Owner identifié

☐ Phase 0 confirmée

☐ aucun vrai fichier mineur utilisé en développement

☐ environnement local reproductible

☐ modèle Organization validé

☐ rôles MVP validés

☐ décisions ADR enregistrées

☐ CI obligatoire

☐ threat model initial

☐ seed de données fictives

☐ premier slice end-to-end défini

# 48. Conclusion — ordre recommandé

Construire dans cet ordre :

1. Core engineering ;

2. Organizations ;

3. Auth + authorization ;

4. Audit ;

5. Project draft ;

6. Project state machine ;

7. Review ;

8. Evidence ;

9. Challenges ;

10. Impact ;

11. Reporting ;

12. Public portal ;

13. Hardening ;

14. Pilot ;

15. Membership seulement après décision SIGERAS.

Le projet est suffisamment défini pour commencer le développement, à condition que Codex traite ce document comme source de vérité fonctionnelle et que les zones institutionnelles non décidées restent configurables plutôt que codées comme vérités définitives.

Shipping rule : aucune donnée réelle de mineur en environnement de développement. Avant production, effectuer une revue protection des données, Safe from Harm, hébergement, rôles institutionnels et coexistence SIGERAS.